Załącznik 10

UMOWA DAO………………………..

zawarta w dniu ………………………….. 2025r. w Nysie, pomiędzy Gminą Nysa, ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa, NIP: 753-241-45-79 , odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1A, 48-303 Nysa reprezentowaną przez:

Dyrektora - Kamilę Ferdyn

dalej zwaną Zamawiającym,

a

………………………………………………….., wpisanym do CEIDG RP/ do rejestru przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy ……………………… , numer REGON  ……………….., numer NIP: …………………..

reprezentowany przez:

…………………………………………

dalej zwanym Wykonawcą

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa  o treści następującej:

§ 1 Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  Remont ścian/odbudowy pomieszczeń  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie po zalaniu w ramach działania polegającego na odbudowie infrastruktury zniszczonej wskutek klęski wywołanej długotrwałymi opadami deszczu i powodzią, które miały miejsce w południowo-zachodniej Polsce we wrześniu 2024r.

- Szczegółowy zakres zadania określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej również „SWZ”) oraz dokumentacji technicznej. Dokumenty te wraz z Ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Zadanie Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę w stosunku do zobowiązań przyjętych w Ofercie Wykonawcy, są dozwolone w szczególnie uzasadnionych w SWZ  przypadkach.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową;

  - wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy;

  - wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcy, o których mowa w SWZ, wykonujący czynności związane z realizacją niniejszej umowy, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r, - Kodeks pracy;

  - jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;

  - nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie;

  - nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy;

§ 2 Termin wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 80 dni  od  dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest, jako termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, certyfikatów, atestów i deklaracji zgodności.

§ 3 Obowiązki stron umowy

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentów związanych z realizacją zadania w dniu podpisania umowy,

- uczestnictwo w naradach technicznych,

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Organizacja zaplecza budowy i ponoszenie kosztów tej organizacji oraz kosztów zużycia mediów w okresie realizacji robót;

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za  przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż, jak 
i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, od dnia przejęcia terenu robót;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
z udziałem zarówno pracowników Wykonawcy jak i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, od dnia przejęcia terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i ponoszenie pełnego ryzyka zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robót,

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy po zakończeniu robót, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów lub instalacji;

- Posiadanie i okazywanie na żądanie Zamawiającego ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 12 ust. 1 umowy;

- Dokonanie obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających z uzgodnień do kosztorysu;

- Uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach;

- Wykonanie przedmiotu umowy przy wykorzystaniu własnych urządzeń i maszyn, z materiałów własnych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okazanie, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, wszelkich wymaganych atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów;

- Konsultacja z Zamawiającym w celu akceptacji poprawnych rozwiązań i standardów wykończeń;

- Przedstawienie Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów instalacyjnych i wykończeniowych, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego;

- Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji i nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji w odniesieniu do materiałów i konstrukcji, a także rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru częściowego i  końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego i końcowego;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wskazanym do ich usunięcia;

- Zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z niniejszą umową będą wykonywane roboty;

- Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową tj. Kierownika Budowy przez osobę/y posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z osób, skierowanych(wyznaczonych) przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z oświadczeniem - wykazem osób, złożonym w toku postępowania o udzielenie zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zmieni wskazane przez Wykonawcę osoby w razie wykonywania przez nich obowiązków w sposób nieprawidłowy, przy czym nowe wskazane osoby winny posiadać kwalifikacje nie gorsze niż osoby wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- Udzielenie na piśmie, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wszelkich wyjaśnień na temat podwykonawców, w przypadku powierzenia im do realizacji części zamówienia;

- Przedkładanie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o którym mowa w § 5 ust. 4  umowy w przypadku, gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części robót;

- Udostępnianie w trakcie realizacji zamówienia w przypadkach określonych w SWZ-  oświadczeń, informacji i dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w SWZ .2.t. ch mowa w SIWZ (rozdz. zdz. w  w rozdz.  zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wzających zatrudnienie osób na na podstawie umowy  o pracę,

- Spełnienie warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych wymagań o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe 
w oparciu o złożoną ofertę w wysokości netto: ………………… zł, powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT 23%, co daje wartość brutto: …………………….. zł .

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie pięciu  faktur częściowych:

- Za wykonanie pierwszego etapu robót, którego zakres obejmuje harmonogram rzeczowo-finansowy w wysokości 47,10964 % z całości  wynagrodzenia tj. netto : ………………… zł, powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT 23 %, co daje wartość brutto: …………………….. zł .

- Za wykonanie drugiego etapu robót , którego zakres obejmuje harmonogram rzeczowo-finansowy w wysokości 42,54922 % z całości wynagrodzenia tj. netto : ………………… zł, powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT 23 %, co daje wartość brutto: …………………….. zł: Podzielone na trzy etapy,

  - pierwszy w wysokości 50% z drugiego etapu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ( co stanowi 21,27461% z całości)

  - drugi 40% z drugiego etapu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ( co stanowi 17,01969% z całości)

  - trzeci 10% z drugiego etapu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ( co stanowi 4,25492% z całości)

- Za wykonanie trzeciego etapu robót , którego zakres obejmuje harmonogram rzeczowo-finansowym w wysokości 10,34114 % z całości wynagrodzenia tj. netto : ………………… zł, powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT 23 %, co daje wartość brutto: …………………….. zł

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym niezbędne opłaty, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 5 Płatność za przedmiot umowy

- Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, nastąpi w oparciu o pięć faktur.

- Faktury częściowe za pierwszy, drugi ( drugi etap robót podzielony na trzy części ), trzeci etap  robót których zakres obejmuje harmonogram robót na kwotę o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 lit. a, b, c i pkt. 3 mogą zostać złożone do Zamawiającego po przeprowadzeniu i spisaniu protokołów odbioru częściowych zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego i sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru ( jeśli dotyczy ), stwierdzającego prawidłowe wykonanie częściowego przedmiotu umowy wraz z rozliczeniem częściowym robót oraz przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów o których mowa w  ust. 4 potwierdzających uregulowanie na rzecz podwykonawców wszystkich należności wynikających z odebranych przez Zamawiającego robót, z zastrzeżeniem  ust. 5

- Faktura końcowa na kwotę o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 3 może zostać złożona do Zamawiającego po przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego oraz sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru (jeśli dotyczy), stwierdzającego prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy wraz z rozliczeniem końcowym robót oraz przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów o których mowa w  ust. 4 potwierdzających uregulowanie na rzecz podwykonawców wszystkich należności wynikających z odebranych przez Zamawiającego robót, z zastrzeżeniem  ust. 5

- W przypadku, gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części robót, do faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Dowodem takim jest oświadczenie podwykonawcy potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych Podwykonawcy kwot z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo lub kopie faktur lub rachunków podwykonawców potwierdzone przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty kwot wynikających z tych faktur.

- W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez należnych odsetek 
do wysokości kwoty wynikającej ze szczegółowego przedmiotu robót budowlanych podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w  ust. 5 Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  Zamawiający może również naliczyć kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 5 i potrącić je z faktury Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury Wykonawcy.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany w fakturze 
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz 
z kompletem wymaganych dokumentów. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym terminie obciąży swój rachunek.

- Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na inflację.

§ 6 Podwykonawcy

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo, nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

  - Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia:

- powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa  (wprowadzenie podwykonawców),

- zmienić podwykonawcę, czyli wykonać zamówienie przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani w ofercie , z zastrzeżeniem ust. 4,

- zrezygnować z podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 4,

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca niniejszego zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać zmian do zawartej takiej umowy o podwykonawstwo, jest obowiązany zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  ten fakt Zamawiającemu i  przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia  projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy/projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona  wymagań określonych w SWZ,

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  termin wskazany w § 5 ust. 11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Brak zgłoszenia  zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 6 w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy/zmiany umowy   przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bądź jej zmiany.

- Zamawiający, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz do jej zmiany w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia w przypadkach określonych w ust. 7.

- Niezgłoszenie sprzeciwu,  do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bądź jej zmiany, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za ich akceptację  przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany  przez Zamawiającego  w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku nie wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 6 i ust. 9  Zamawiający może odpowiednio naliczyć Wykonawcy kary umowne o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 6, 7 umowy.

- Jeżeli umowa o podwykonawstwo, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia  doręczenia Wykonawcy  faktury lub rachunku, Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy , pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany w każdej umowie z Podwykonawcą zawrzeć stosowne zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia  pracowników wykonujących czynności, o których mowa w  SWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 , stanowiące kwotę: …………………………. zł .

  - Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie rozliczone będzie w następujący sposób:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, czyli od podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń

2)  30% wysokości zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, w przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy (wydłużenia terminu) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużony okres. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia przedmiot umowy.

§ 8 Odbiór robót budowlanych

- Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru remontu ścian w piwnicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie po zalaniu w ramach działania polegającego na odbudowie infrastruktury zniszczonej wskutek klęski wywołanej długotrwałymi opadami deszczu 
i powodzią, które miały miejsce w południowo-zachodniej Polsce we wrześniu 2024r. będzie faktyczne wykonanie robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, potwierdzone stosownymi zapisami Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót budowlanych:

    - odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu (jeżeli wystąpią)

    - odbioru częściowego – nastąpi po ukończeniu części robót i  zostanie poprzedzony wpisem zawierającym oświadczenie Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru ( jeśli dotyczy) o zakończeniu  częściowych robót w ramach przedmiotu umowy,

    - odbioru końcowego – nastąpi po ukończeniu całości robót i  zostanie poprzedzony zawierającym oświadczenie Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru ( jeśli dotyczy) o zakończeniu  wszystkich robót w ramach przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa  w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz dokumenty o których mowa poniżej:

a) oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

b) oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu, na którym prowadzone były roboty budowlane;

c) przedstawieniu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, a także przedstawieniu protokołów odbioru urządzeń wymagających dopuszczenia do użytkowania;

d) dziennik budowy (jeżeli dotyczy);

e) protokoły odbiorów technicznych;

f) powykonawczy obmiar robót sporządzony w sposób umożliwiający jego sprawdzenie.

- Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbiorów częściowych robót i rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia  gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie lub drogą elektroniczną.

- Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót i rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia  gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie lub drogą elektroniczną.

- Odbiorów częściowych i końcowego dokonuje przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego.

- Protokoły z czynności odbioru częściowych i końcowego sporządzony będzie na formularzu określonym przez Zamawiającego i zostanie podpisany przez uczestników odbioru (Komisję odbiorową)  w dniu zakończenia odbioru częściowego i końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów częściowych  lub końcowego zostanie stwierdzone, że:

    - roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,

    - występują istotne wady przedmiotu umowy, uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 8,

    - nieprzeprowadzono prób i sprawdzeń, które Wykonawca miał przeprowadzić,

    - występują wady i usterki

- Zamawiający może przerwać odbiór częściowy lub końcowy do czasu zakończenia robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, a następnie powrócić do wykonywania czynności odbioru częściowego lub końcowego. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek.

- W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorach robót wykonanych przez Podwykonawców oraz zatwierdzenia odbiorów  tych robót.

- Bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru pogwarancyjnego. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający.

§ 9 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie 
z niniejszą umową, z zachowaniem zasad Prawa budowlanego i obowiązujących norm oraz będzie wolny od wad i usterek.

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, a na wbudowane materiały – Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją producenta. Strony postanawiają, że bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, przez okres równy okresowi gwarancji. Bieg terminu rękojmi  liczy się  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po  upływie terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku zgłoszenia wady przed ich upływem.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, lub w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych i praw wynikających z rękojmi, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- W przypadku, gdy istnienie wad i usterek spowoduje zagrożenie życia lub mienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  W przypadku, gdy upłynie bezskutecznie termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu na ich usunięcie, Zamawiający  ma prawo bez utraty praw gwarancyjnych i praw wynikających z rękojmi, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Przed upływem 12 miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń, na wezwanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy stawią się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do udziału w przeglądzie gwarancyjnym.

- Kolejne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej  raz do roku przez cały okres objęty gwarancją, przy czym ich termin ustali Zamawiający.

§ 10 Kary umowne

- Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy,

- za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w jakimkolwiek przypadku, o którym mowa w 8 ust. 7 pkt. 1-3 , w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach, o których mowa w  § 8 ust. 7 pkt. 4  lub wad i usterek stwierdzonych  w  okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1000,00 zł brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

- z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek nieprzedłożenia  potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  wskazane w SWZ- Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia,

  - Maksymalna łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć na podstawie ust. 2 , nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 4 ust. 1.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1, z zastrzeżeniem § 11 umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

  - Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania robót  nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

§ 11 Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy:

  - zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca pomimo wezwania złożonego na piśmie nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy,

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń, nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy;

    - Zamawiający może również  odstąpić od umowy w przypadkach o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1  i 2 następuje przez oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o jakiejkolwiek z okoliczności o których mowa w ust. 1 lub 2, bez obowiązku zapłaty kar umownych lub  odszkodowania.

    - W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do:

  - komisyjnego obmiaru wykonanych robót na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez strony,

  - zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych.

    - W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia.

§ 12 Ubezpieczenie budowy

      - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiadająca minimum kwocie wynagrodzenia brutto Wykonawcy  o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, przez cały czas trwania umowy.

      - Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przedstawi oświadczenie o zapewnieniu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

      - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

      - Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców , jeżeli Wykonawca powierza część robót do wykonania podwykonawcom.

      - Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

      - Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy umowę ubezpieczenia w powyższym zakresie, w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, a kosztami tego ubezpieczenia obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie z należnego wynagrodzenia, bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13 Przedstawiciele stron

W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

- 1) Przedstawicielem Zamawiającego jest pracownik DAO Ewelina Urbaniak

- 2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest  ………………………...

§ 14 Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15 Zmiany umowy

- Dopuszcza się zmiany co do postanowień zawartej umowy, w  przypadkach i na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

§ 16 Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,

2) Dokumentacja techniczna,

3) Oferta Wykonawcy

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy złożony przedłożony przez Wykonawcę.

§ 17 Postanowienia końcowe

            - W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

            - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową będzie  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

            - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Termin podany w ust. 1 to maksymalny termin wykonania robót. Skrócony termin wykonania robót zostanie wpisany po złożeniu oferty najkorzystniejszej.

W przypadku powierzenia wykonania części umowy przez podwykonawców dalszym podwykonawcom zapisy umowy dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców

W przypadku braku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia   z treści umowy wyłącza się § 6

W przypadku braku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia z § 10 ust. 2 wyłącza się pkt  5) do 8) oraz  w części dotyczącej podwykonawców pkt 9)